| БашКортостан РеспубликаҺы ШишмӘ районы муниципаль районыныҢ Алкин ауыл СОВЕТЫ ауыл БИЛӘМӘҺЕ БАШЛЫҒЫ ,Узытамак ауылы, Үзәк урамы, тел . 2-61-75, 2-54-41, 2-54-42 |  | Глава сельского поселения Алкинский сельсовет Муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан ,с.Узытамакул.Центральная  тел. 2-61-75 , 2-54-41, 2-54 - 42 |
| --- | --- | --- |

| КАРАР «10» марта 2011 йыл | № 11 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ «10 » марта 2011года |
| --- | --- | --- |

О подготовке населенных пунктов , хозяйственных строений ,

мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2011году.

В целях своевременной  и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску льда весеннего паводка 2011 года, обеспечения своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из затопляемых мест, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 16 февраля 2010 года № 131-р, на основании п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и п.24 ст.3 Устава  сельского поселения Алкинский  сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан:

1. Создать паводковую комиссию для организации работ по пропуску  паводка 2011года (приложение  №1)

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению паводка и пропуску ледохода в 2011 году (приложение №2)

3. Создать аварийные бригады во главе с лицами, ответственными за проведение противопаводковых работ (приложение №3)

Глава сельского  поселения

Алкинский   сельсовет  МР

Чишминский  район

Республики Башкортостан:                                                     Д.З.Бикташева

Приложение №2

к постановлению главы  сельского

# поселения Алкинский сельсовет

# МР Чишминский район РБ № 11

от  “10” марта 2011 г.

## П Л А Н

мероприятий сельского поселения Алкинский сельсовет

по проведению паводка и пропуску ледохода в 2011 году

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить населенные пункты, складские помещения, материальные ценности, животноводческие фермы и т.п., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту | до 22.03.11г. | Комиссия сельского поселения, руководители хозяйств и организаций, где возможны затопления |
| 2. | Проверить состояние плотин, мостов и других сооружений, оголовки водоспускных труб, запруды при необходимости провести ремонтные работы, очистить опоры мостов ,створ плотины пруда на р.Уза от снега , наледи для пропуска талых вод. | до 01.04.11г. | Комиссия сельского поселения, руководители хозяйств и организаций, |
| 3 | Провести инструкции всех работников связанных с пропуском паводка | До 01.04.11г. | Комиссия сельского поселения |
| 4 | Укомплектовать аварийные бригады и завезти на места материалы и спасательные средства, необходимые для выполнения работ по обеспечению сохранности мостов и других сооружений от повреждений ледоходом и паводковыми водами. | До 06.04.11г. | Комиссия сельского поселения |
| 5 | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления. | До 09.04.11г. | Комиссия сельского поселения |
| 6 | Подготовить помещения для возможной эвакуации населения из зон затопления. | Заблаговременно при угрозе | Комиссия сельского поселения. |
| 7 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах озер, рек, водохранилищ. Вывезти за пределы затопляемых зон материалы, удобрения и ядохимикаты. Очистить берега от скоплений бытовых и производственных отходов. | До 10.04.11г. | Комиссия сельского поселения, руководители хозяйств и организаций, |
| 8 | Во время паводка и ледохода и в период разлива р.Уза –запретить проходы людей из д.Бахчи в с.Алкино-2.На р.Дема запретить переправу Людей лодками у д.Новомихайловка, Бочкаревка из-за отсутствия спасательного пункта | В период паводка | Комиссия сельского поселения, |
| 9 | В случае затопления населенных пунктов переселить население и скот по плану эвукуации | По мере опасности затопления | Администрация СП Комиссия сельского поселения |
| 10 | Обеспечить защиту источников водоснабжения населения от попадания талых и паводковых вод. | До 10.04.11г. | Администрация СП |

Примечание: При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, обстановку докладывать дежурному диспетчерской службы ПЧ - 95 по тел. 01 или 2-22-85 (с сотовых 8 3479722285).

Глава   сельского  поселения

Алкинский  сельсовет МР

Чишминский район

Республики  Башкортостан :                                                           Д.З.Бикташева

# Приложение №1 к постановлению

главы сельского поселения

Алкинский сельсовет

МР  Чишминский  район РБ

№ 11 от 10.03.2011г.

СОСТАВ

Сельской паводковой комиссии    сельского  поселения Алкинский  сельсовет

Председатель комиссии:

Бикташева Д.З.- глава сельского  поселения  Алкинский  сельсовет

Заместитель председателя комиссии

Рахматуллин М.К.- директор ах им.Салавата

Члены комиссии:

1. Кожевников Я.А.-  гл.инженер   СХП «Нерал-Чишмы»

2. Яппаров Ф.А.- заведующий ветеринарного пункта  с.Уразбахты

3. Лысенко В.П.- депутат Совета сельского  поселения  , гл.агроном СХП «Нерал-Чишмы»

4. Захаров Е.В.- депутат Совета  сельского  поселения

Глава  сельского  поселения

Алкинский   сельсовет МР 
Чишминский  район   РБ :                                                 Д.З.Бикташева

Приложение №3

к постановлению главы сельского

поселения  Алкинский   сельсовет

МР Чишминский район  РБ

№11 от 10.03.2011г.

С П И С О К

состава аварийных бригад на период весеннего паводка 2011 года

по сельскому  поселению Алкинский сельсовет

дер.Новомихайловка

Бригадир – Захаров Е.Д.- депутат Совета  СП

Члены бригады

1.Белов А.И. –житель д.Новомихайловка

2. Ятин А.М. – житель д.Новомихайловка

дер.Бочкаревка

Бригадир – Тарасов В.А.

Члены бригады

1.Егошин А.П.- житель д.Бочкаревка

2. Завадский В.И.- житель д.Бочкаревка

Указания бригадира для членов бригады  подлежит безоговорочному исполнению.

Глава сельского  поселения

Алкинский сельский совет МР

Чишминский  район  РБ :                                                            Д.З.Бикташева